- 附件1.

微更新花园参展须知

- 一、花展总体情况

- 1.举办时间：2024年3月23日-4月1日

- 2.举办地点：深圳市笔架山体育公园

- 3.主题：绿美湾区，诗意繁花

- 4.主题花：大花飞燕草

- 二、展区介绍

- 1.展区名称：微更新花园

- 2.展园数量：预计12个

3.展园面积：30-50㎡（平面布局及cad文件详见附件2、3）

- 三、设计要求

1.参展作品应紧扣深圳特色及湾区特征，强调立意创新；结合主题花，展示新优花卉品种及企业特色；融入传统文化元素，坚定文化自信；打造凸显企业特色、展现精湛花艺的精品花园。

2.企业可任选地块进行设计，以节点氛围营造、花境造景为主，风格不限，建议选用可循环利用的环保物料。企业可在花园中展示企业形象、产品，布展费用由企业自筹。

- 四、参展时间节点

1.各参展企业须提前把展园的设计方案（方案内应至少包括地块编号、设计说明、平面图、效果图、概算清单）以pdf格式送交花展组委会审批。送交时间截止为2024年2月5日，以“微更新花园+参展企业名称”命名，发送至邮箱：yuanyi@cgj.sz.gov.cn。

2.花展组委会预计于2024年2月25日前完成方案初审工作，计划组织评选12个花园落地，并对入选落地布展的企业进行统一通知。

3.落地布展企业须于2024年2月29日或之前向主办方提供中英文简介（各约150字），介绍展园的设计概念、主题、特色等信息。有关资料将会载于展园介绍牌，竖立于展园前。

4.落地作品布展施工时间暂定为2024年3月10日至2024年3月18日，共9天（布展进场前将统一进行通知）。

5.落地参展作品评奖时间预计定于2024年3月22日，以组委会最终确定的评奖方案为准，花展组委会将为花园落地参展的企业颁发证书。

深圳市公园管理中心

2024年1月17日